BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — AGENT DONG (TRỢ LÝ VMS KCN HƯNG PHÚ)

## I.Các chức năng chính đã thực hiện

## Xây dựng bộ golden dataset: Một bộ data 30 câu bao quát lookup, compare, out of scope, injection, multihop

## Tách biệt promt ra khỏi hard code, chỉnh sửa và đánh giá để đạt được độ chính xác cao hơn từng version

## Xây dựng agent theo hướng Text to SQL, kết hợp đánh giá SQL trước khi gửi vào thực thi (Học em Duy), bổ sung tính năng vẽ biểu đồ. Bản chất là 1 agent workflow, thực hiện theo quy trình xác định -> tối ưu tốc độ thực hiện, có thể thực hiện nhiều truy vấn song song(hỗ trợ multihop)

## Nhánh retrival để học các hướng dẫn sử dụng VMS từ doc tự tạo (kế thừa từ em Duy)

## Xây dựng guardrail input và output, chống PII, injecttion

## Classify tách nhánh, xử lý các câu không liên quan, các câu multihop, vẽ sơ đồ gì, các câu kiên quan. Dùng LLM as judge

## Dùng rewrite để câu hỏi forcuss đúng chức năng, kết hợp decompose để phân tách thành nhiều câu đơn độc lập, dễ dàng xác định chức năng cần thực hiện cho câu hỏi

- Với text to SQL hiện tại, thực hiện được: vẽ sơ đồ, truy vấn thông tin sự kiện, truy vấn camera(chưa thể phân cấp theo db, phải pull liên tục về từ web rồi truy vấn trên thông tin được pull)

- Giám sát & đánh giá chất lượngXây dựng code trace với langfuse, kiểm tra được thời gian thực hiện từng step => fix được các lỗi làm code bị dừng

- Phiên chat & bộ nhớ: Xây dựng bộ nhớ long term, short term cho mỗi sesion(hiện để tạm lưu trên RAM) => cần update thêm context memory để xử lý các câu hỏi liên quan đến câu hỏi trước đó

## Dựng trước stream câu trả lời (Cần chỉnh sửa thêm ở phần genaration của model để thực sự stream câu trả lời)

## Setup để tiếp nhận human feedback

## II. Các phần dự kiến sẽ làm

## Chỉnh sửa promt, context engineer để trả lời thêm các câu hỏi mới trong human feedback

## Chỉnh sửa model để trả lời được stream, trả lời được nhiều câu hỏi hơn trước (đã có hướng làm)

## Tận dụng click house có sẵn của Dũng để tối ưu truy vấn db, tùy chỉnh theo tài khoản